## Slide 1: ERP-Evaluation heute
i2s consulting
Zürich | 20. Oktober 2023
Webinar

## Slide 2: Nachhaltigkeit bei ERP-projekten
Das System ist
die Lösung
Das System wird
zum Problem
Das System
geht live

## Slide 3: Scheitern Unternehmen AN ERP-projekteN?

## Slide 4: Klassisches evaluationsvorgehen nach dem trichter-modell
Ausgewähltes
System
Shortlist
Endrunde
Endauswahl/Prozessorientierte Anforderungen
Durchführung Prozessworkshop (Basis Prozessdrehbuch)
Kompetenz und Verbindlichkeit
Abschliessendes Angebot
Vorauswahl/Grobanforderungen
Beantwortung Kritische Anforderungen
Branchen-Referenzen
Richtkostenangebot
Feinauswahl/Funktionale Anforderungen
Vorstellung der Anbieter
Telefonische Überprüfung der Referenzen
Verbindliches Angebot
Vertrag-/Auftrags-Finalisierung
Erstellung verbindliches Lastenheft (Vertrags-Lastenheft, Redaktion unter Berücksichtigung aller bisherigen Erkenntnisse)
Verhandlung der Zahlungskonditionen und Abnahmevorgang
Longlist

## Slide 5: ERP-Auswahl im Jahr 2023
2000
2023
> 100 Anbieter auf dem deutschsprachigen Markt
Konsolidierung Systemanbieter: Neben Nischenplayern weniger als ein Dutzend valable Anbieter
Systeme sind funktional noch in der Entwicklungsphase, Releasepläne werden von der funktionalen Entwicklung bestimmt
Systeme sind funktional eher ausgereift
Anpassungen sind aufwändig, teuer und in der Regel nicht release-fähig
Anpassungen werden immer einfacher und sind idR release-fähig
Anbieter haben klare Strategien für «Enhancements»
Keine ausgeprägte Branchenkompetenz
„Branchen-Templates“ und Branchen-Kompetenz entscheiden über die Partnerauswahl
Schnittstellen sind teuer und aufwändig
„All-in-one“ als Zielvorstellung
Schnittstellen werden über Servies, BUS-Systeme und Middleware gelöst
Angebot an Dritt- und Partner-Software wächst ständig
Oekosystemgedanke rückt in den Mittelpunkt
Systemgrenzen enden an den Unternehmensgrenzen
Interaktion über Unternehmensgrenzen hinweg sehr formell und «strategisch» (z.B. EDI)
Softwarefunktionalität wächst deutlich über die Unternehmensgrenzen hinaus
Interaktion ist vielfältig und muss einfach und «sinnstiftend» sein
Zielfunktionalität = Alte Funktionen + Wünsche - Probleme
Zielfunktionalität = Standard («klassisches ERP») + Potential («Digitalisierung»)
Software-Sourcing = Lizenzkauf von einem Partner
Einfache Lizenzmodelle
Software-Sourcing = Kauf, Miete, Service-Bezug von mehreren Partnern
Komplexe Vertragskonstrukte

## Slide 6: Einige stichworte zu ERP-Evaluationen im jahr 2023
ERP-Evaluation ganzheitlich denken und ausrichten
Aufwände richtig verteilen
Ökosystemdenken!
Prozessgestaltung: den «Charme» des Standards entdecken
Digitalisierung braucht Kontext
Kostenmanagement nach dem Design-to-budget-Prinzip
Vertragsmanagement

## Slide 7: ERP-Evaluation ganzheitlich denken und ausrichten
i2s consulting

## Slide 8: Ergebnisse eines ERP-Evaluationsprojektes
Klassische
ERP-Auswahl:
Welches System?
Auswahl des
geeigneten
Beratungspartners
Definition des
Leistungsumfangs
(in-scope / out-of-scope)
Dokumentation des
Leistungsumfangs
(=Vertragslastenheft)
Definition des Budgets
(Vertragsbudget und
Gesamtbudget inkl.
Puffer & Risiken)
Klärung des Vertrags-
verhältnisses
(Project Governance,
Rechte und Pflichten)
Eckdaten der
Projektorganisation
(Meilensteine, Organi-gramm, Aufgabenteilung)
Leistungsfähiges Team
(intern und extern)
Ganzheitliche ERP-Auswahl:
Fit für den Gipfel
Projekt-Leitsätze
(Ziele, Nutzen, Strategie,
Priorisierung)
Planung Business SW-
Systemlandschaft
Auswahl des
„richtigen“ ERP-Systems
Funktionsreserve und
Mehr-Jahres-Planung

## Slide 9: Vertrags- und Budget-management
Angebot ERP-Evaluation
Harro Höfliger

## Slide 10: Vorgehensvorschlag im Überblick
1
Situationsanalyse und Strategiebildung
Quick-Assessment Prozesse und Organisation
Analyse IT-Systemlandschaft und IT-Organisation
Strategiegespräch
Zusammenfassende Bewertung IST-Zustand
Grundlagen ERP-Strategie
Ausarbeitung Lösungsszenarien und Definition der «Baulose» für die Evaluation
Benennung Knacknuss-Themen
Markt-Benchmark (Longlist Systeme/Partner, Vergleich 3-5 Systeme)
Zielkostenbudget
2
ERP-Evaluation
(System und/oder Partner)
Durchführung von Delta-Interviews (falls notwendig)
Durchführung von Deep Dive-Workshops zu Knacknuss-themen (falls notwendig)
Dokumentation Scope (Business Process Master List)
Zusammenstellen Ausschreibeunterlagen
Durchführung mehrstufige Evaluation
  Vorauswahl (Schriftweg)
  Erste Präsentationsrunde (Fast Audition)
  Prozess-Workshops
Vorentscheid Präferierter Partner
3
Vertrags- und Auftragsfinalisierung
Definition kritische Vertragspunkte (Termsheet)
Erste Runde Budget-Scope-Gespräche
Eckpunkte Projektvorgehen (Team, Meilensteine, Deliverables, etc.)
Redaktionsplanung Lastenheft
Nachfassworkshops (durch Anbieter) zu budgetrelevanten Themen
Vertragsfinaliserung
Endredaktion Lastenheft
Ausarbeitung Kostenplan
Ausarbeitung Projekthandbuch

## Slide 11: Aufgabenverschiebung ERP-Evaluation
Schritt 1:
Klärung Lösungslandschaft
Was suche ich eigentlich?
Schritt 2:
Evaluation
Suche System & Partner
Schritt 3:
Entwicklung Einführungsstrategie
«Projekt Setup»
Aufwandsverteilung
üblich
Aufwandsverteilung
notwendig
Viele Systeme
wenig Zeit je System
Wenige Systeme
Viel Zeit mit dem
«richtigen»
System

## Slide 12: Ökosystemdenken
i2s consulting

## Slide 13: Idealisierte Funktionslandschaft marktgängiger ERP-Systeme (Stand 2023)
Einkauf
Produktion
Distribution/Logistik
Kunden-
auftrags-
abwicklung
Faktu-
rierung
CAD/PDM-
Kette
CRM
SCM
QM/QS
eCommerce
B2B
EDI
MDM
ECM/DMS
BI/Datawarehouse
Lokali-
sierungen
Instand-
haltung
eCommerce
B2C
Grafische
Konfigu
ration
Gesetz
-geber
Markt-
entwicklung
Lieferanten-markt
Konsument
Kunden
markt
Buchhaltung
HRM/
Payroll
IC-
Abwick-lung
Kosten-
Rechnung/ Controlling
Absatz-
Planung
1
Integrierte Lösung (Teil des Core-Standards)
2
Integriertes Partner Add-On
3
Anbieter-Drittsystem
4
Ökosystem konformes Drittsystem
5
Drittsystem vom freien Markt
Treasury
Zoll-
Abwicklung
Konsoli-
dierung
Kunden-
Dienst
Mobile
Service

## Slide 14: Ökosystem-Denke: Lösungsfindung nach dem Prioritäten-Prinzip
1
Lösung innerhalb des bestehenden Systems
(Nutzung Funktionsreserve)
2
Lösung über Template
(seamless Add-On )
3
Lösung über Drittsystem des Ökosytem-Anbieters
(gemeinsame Datenbank)
4
Lösung über Drittsystem von Drittanbietern mit zertifizierter Schnittstelle
5
Lösung über Drittsystem von einem unabhängigen Drittanbieter

## Slide 15: prozessgestaltung: den «charme» des Standards entdecken
i2s consulting

## Slide 16: 90o Themen-Shift
90o Themen-Shift
Emotional belegt
ignoriert
kritisch
unkritisch
90o Themen-Shift
ERP-/IT-Projekte werden von emotionalen Themen beherrscht
Aktuelle Probleme des Altsystems
„Trauma“ aus dem letzten Projekt
Wunschlisten vom letzten Weiterbildungskurs
Ziel ist eine Ent-Emotionalisierung
Fokus muss auf den Auswahl-kritischen Themen liegen

## Slide 17: Spannungsfeld soll-Prozess-definition
Betriebswirtschaftlich
optimaler Prozess
(z.B. aus BPR)
Aktueller IST-Prozess
(entspricht Wissen &
Fähigkeiten der MA)
Referenz-Prozess
(„Best Practise“ & Rationali-
sierungs-Potential)
SOLL-Prozess-
Definition

## Slide 18: Projektmethodik - vom IST zum SOLL
SOLL
IST
Viele Systeme
Systembrüche
Schnittstellen
Manuelle Arbeiten
«Schatten-IT»
Individ. Praktiken
SOLL
«Klassische Methode»
SOLL =
IST – Probleme + Wünsche
Potential wird nicht ausgeschöpft
Anstatt «Standard» wird IST nachgebaut
REFERENZ-Prozess
(=«Standard»)
«Agile Methode»
(Rapid Prototyping)
SOLL =
Referenzprozess (=«Standard»)
Best Practice
Compliant und auditierbar
Betriebswirtschaftlich integer
Technischer Standard
«The systems way to do things»
Review & Redlining
Best Practice als Inspiration
Realisierung im Standard

## Slide 19: Was ist Standard?
IT-technischer Standard
Gemäss dem aktuellen Stand der Technik dauerhaft release-fähig
Einhaltung der Programmier-Richtlinien
Nutzung der freigegebenen Customizing-Technologien
Normativer Standard
Nutzung und Einhaltung der gesetzlichen, geschäftsüblichen und branchenüblichen Normen und Standards
Best Practice
Nutzung der «best möglichen» Geschäftspraktiken
Business
IT/Systems

## Slide 20: Lösungszonierung : Stärkung des Standards
WAS ? SCOPE IN & OUT
WIE ? FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN
BPML / Geltungsbereich Liste
Universeller Standard
Variante Standard
Konzeptioneller Standard
Individuelle
Lösung
3 Party /
Add -on
Lösung ist selbstverständlich _
Universeller Standard
NEIN weiter Dokumentation
Mehrere Lösungs- Varianten
Varianten sind Schulbuch _ Standard
Morphologie Ist dokumentiert
Auf Standards
Konzeptionell arbeiten erforderlich
Dokumentation erforderlich
Große Veränderungen entweder beim System oder in der Organisation. Individuelle Lösung notwendig Programmierung möglich
Lösung durch 3rd Party Software , Add -on oder Service
1
2
3
4
5
Dokumentation über Zusatzdokumente
(z. B. Wort oder Powerpoint)
Dokumentation innerhalb BPML Tisch
(Zoneneinteilung + Schlüsselwörter )
Detaillierungsgrad und Umfang der Dokumentation _ wächst
Jede BPML Linie Ist zugeteilt zu einer „ Lösung“ . Zone »
Zoneneinteilung kann Sei vererbt Zu untere Ebenen von BPML
VOLLSTÄNDIG
Definiert IN- und OUT-OF -SCOPE

## Slide 21: Digitalisierung braucht Kontext
i2s consulting

## Slide 22: Technologietrends für ERP-Systeme
Quelle: Bitcom 2021

## Slide 23: Das Digitale Ordnungssystem:
Gartner’s Pace-Layered systems approach
Standardization
Individualisation
Change

## Slide 24: Zielsetzung: Die Welten versöhnen
Klassische ERP-Welt
Strukturierte Geschäftsprozesse
Betriebswirtschaftliche Buchungslogik
Klare Strukturen
Compliance
Abdeckung der regulatorischen Anforderungen
Standardisierung
Stabilität
Robustheit
Lange Laufzeiten
Unternehmens-zentriert
Digitalisierung
Einfach
Schnell
Flexibel
Ständige Adaption
Agil
Experimentell
«unsauber»
Kurze Nutzungszeiten
User/Kunden/Klienten-zentriert

## Slide 25: Kostenmanagement nach dem design-to-budget-prinzip
i2s consulting

## Slide 26: Kostenelemente einer Business Software-Investition
Interne Kosten
Externe Kosten
Hardware
System-
lizenzen
Reorga-
nisation
Schnitt-
stellen
Ergänzungs-
programm.
Projekt-
mitarbeiter
Peripherie
Netzwerk
Customizing
Add-on
Software
Datenbank-
lizenzen
Daten-
aufbereitung/
-migration
Schulung
in der Regel budgetiert
selten richtig budgetiert
in der Regel nicht budgetiert
Temporäre
Doppelpflege
Konzept-
Beratung
Reise-
kosten

## Slide 27: Typischer Budgetverlauf Software-Auswahl
Initial-Budget
Budget nach erster Anbieter-Präsentation
Nochmalige Überarbeitung
Budget nach Prozess-Workshop
Nochmalige Überarbeitung
Budget nach Gap-Workshops
Nochmalige Überarbeitung
Vertragsbudget
-
Anbieter 1
Anbieter 2
Kosten
1
2
3
4
5
6
7
8
BEISPIEL

## Slide 28: «Design-to-budget»-Ansatz
Funktionsumfang
 Kosten
Nutzen
 Wirtschaftlichkeit
80%
50%
Konsequent 80/20- Regel befolgen
Echte Bedürfnisse statt Wunschlisten
Elimination ungünstiger Kosten-/Nutzen-Bereich
Verschiebung des «Kostenschnitts» erhöht die Möglichkeit, die Gesamtkosten proaktiv zu steuern und hat nur geringen Einfluss auf den Nutzen

## Slide 29: Typische Kostenstruktur von ERP-Projekten (i2s Benchmark)
Chart: 
| Projektmanagement | Konzept | Parametrisierung | Programmierung inkl. Schnittstellen | Produktionsvorbereitung | Wissensmanagement (Schulung, Doku) | Basis & Betrieb (während Projekt)
i2s Benchmark | 0.1 | 0.21 | 0.31 | 0.21 | 0.07 | 0.1 | 0

## Slide 30: Vertragsmanagement braucht zeit
i2s consulting

## Slide 31: Probleme bei ERP-Verträgen
Klassisches Vorgehensmodell setzt die «Vertragsverhandlungen» an das Ende des Evaluationsprojektes
Man muss mehrere Anbieterverträge vergleichen
In der Regel hat man gar keinen Überblick mehr, über die Anzahl der Verträge und vertragsähnlichen Vereinbarungen (Dienstleistungen, Lizenzen, Support und Wartung, Regelungen für Dritt- und Basissoftware, Sourcing, Hardware, etc.)
Anbieterverträge regeln die meisten Dinge mit einer Anbieterbrille
Zahlreiche wichtige Themen werden überhaupt nicht geregelt
Viele Regelungen entsprechen nicht der üblichen Realität von ERP-Projekten (intensive und «verschlungene» Zusammenarbeit von Partnern)
Hausanwälte haben in der Regel kein ausreichendes Fach-Knowhow
Anwaltliche Betreuung kann sehr teuer werden ohne konkretes Ergebnis

## Slide 32: Vertragskomponenten ERP-Projekt
Rahmenvertrag
Generelle Vereinbarungen
Rechte und Pflichten
Projekt-Governance
Eskalations-management
Abnahmevorgehen
Gewährleistung
Anforderungen an die Lösung
Scoping-Dokument («in scope» und «out-of-scope»)
Klärung des «WAS?» und des «WIE?»
Lieferobjekte
Freigabe/Abnahme-Vorgehen
Budget
Leistungspositionen und Kosten
Zielbudget
Pufferbudget
Kostendach
Geplante Arbeitspakete
Tarifblatt
Dienstleistungspreise
Verrechnungs-konditionen
Auftragsblätter
Freigabe Arbeitspakete (gemäss Lastenheft & Budget)
Freigabe Change Requests
Weitere Verträge
Lizenzverträge
Hosting-Verträge
Support-Verträge
1:1:1
Passung
Project Guidelines
Projekt-Organigramm (je Phase)
Projekt-Methodik
Meilenstein-Terminplan
Lieferobjekte (je Phase)
Rollen und Aufgaben / Verantwortlichkeitsmatrix
Lastenheft

## Slide 33: Vorgehen Vertragsfinalisierung
Endphase Evaluation: Klärung kritische Punkte
(«Fiktion» mehrere Anbieter)
Vorprojekt: Finalisierung Vertrag und alle Anhänge
(aktive Zusammenarbeit mit präferiertem Partner)
Endredaktion aller Vertragsdokumente
Sichtung Vorarbeiten
Definition allfällige Klärungslücken (Schwerpunkt: Budgetrelevanz)
Sichtung Budget
Klärung offene Punkte
Definition Zielkostenbudget/
Gesamtkostenrahmen
Mitlaufende Anpassung Budget
Endredaktion Lastenheft (Anforderungen)
Ausarbeitung Projekt Guidelines (Teil des Lastenhefts)
Verträge
Lasten-
heft
Budget
Projekt-
organisation
Eckpunkte
geklärt
Auftrag Vorprojekt
definiert
Alle
Vertragstexte
finalisiert und
unterschrie-
ben
Definition kritische Punkte (Termsheet)
Klärung, ggf. Verhandlung
Klärung
Klärung, ggf. Verhandlung
Arbeitsschwerpunkte
Einführungspartner/Maxsolar
i2s
Rechtsanwalt
Fixierte Terms
Klärung «Setup»
Vertragswerke (Klärung Regelungsbedarf)
Redaktionsplan Lastenheft
Workshop-Planung Vorprojekt
«Hot Topic-Liste»
Gesamt-Budgetrahmen für Vorprojekt («Design-to-budget»)
Budget-Governance geklärt
Vertragsrelevante Projekt-Governance-Themen definiert
Definition der zu klärenden Punkte
Finale, unterschriftsreife Vertragsdokumente
Vollständigkeit aller Anhänge
Formale Richtigkeit und Vollständigkeit Lastenheft
Regeln für die Fortschreibung im Projekt (v.a. CRs)
Budgetrahmen definiert («Design-to-budget»)
Beauftragungsplan liegt vor
Mittelflussplan liegt vor
Formale Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft
Ergebnis
Ergebnis
1
2

## Slide 34: Aufbau Vertragswerk
Lasten-
heft
(Scope und
Timeline)
Budget*
*)Das Budget enthält keinerlei inhaltiche Beschreibungen. Diese sind alle im Lastenheft enthalten.
Rahmenvertrag:
Konditionen
Kostendachvereinbarungen
Rechte und Pflichten
1:1
Zielkostenbudget
Puffer
Ziel ist ein
Æ von ± 15%
Kostendach

## Slide 35: Danke für Ihre aufmerksamkeit
intelligent systems solutions (i2s) GmbH
Bahnhaldenstrasse 26
CH 8052 Zürich
Switzerland
Tel. +41 44 360.51.30
e-mail: info@i2s-consulting.com
Internet: www.i2s-consulting.com
Niederlassung Deutschland:
Lauchringen