## Slide 1: Working Session 2 – IT- und ERP-Projekte ohne Kopfweh – ist das überhaupt möglich?
i2s consulting
27.03.2025
25 Jahre i2s

## Slide 2: Woher dieser Titel: Die i2s-Abschlussfolie seit 25 Jahren

## Slide 3: Faktoren für ein Erfolgreiches IT-projekt – die etwas umfangreichere i2s Projektsicht
Klassische
IT-Auswahl:
Welches System?
Auswahl des
geeigneten
Beratungspartners
Definition des
Leistungsumfangs
(in-scope / out-of-scope)
Dokumentation des
Leistungsumfangs
(=Vertragslastenheft)
Definition des Budgets
(Vertragsbudget und
Gesamtbudget inkl.
Puffer & Risiken)
Klärung des Vertrags-
verhältnisses
(Project Governance,
Rechte und Pflichten)
Eckdaten der
Projektorganisation
(Meilensteine, Organi-gramm, Aufgabenteilung)
Leistungsfähiges Team
(intern und extern)
Ganzheitliche IT-Auswahl:
Fit für den Gipfel
Projekt-Leitsätze
(Ziele, Nutzen, Strategie,
Priorisierung)
Planung Business SW-
Systemlandschaft
Auswahl des
„richtigen“ IT-Systems

## Slide 4: Der Fokus heute
Der richtige Scope .. immer mit Gesamtüberblick
Das richtige Vorgehen .. mit dem richtigen Mix von Agil und klassisch
Die Sicherheit gewinnen .. nur über E2E Prozess-Testing
Die richtige Organisation .. damit es läuft wie geplant

## Slide 5: Scope Definition – High Level Hier im Vergleich zum ERP-Marktangebot (idealisierT)
Produktion
Distribution/Logistik
CAD/PDM-
Kette
CRM
SCM
QM
eCommerce
B2B
EDI
MDM
ECM/DMS
Instand-
haltung
eCommerce
B2C
Grafische
Konfigu
ration
Gesetz-
geber
Markt-
entwick-
lung
Liefer-anten-markt
Konsu-ment
Kunden-
markt
IC-
Abwicklung
Absatz-
Planung
HRM/Payroll
Einkauf
Kunden-
auftrags-
abwicklung
Faktu-
rierung
Org-Mgmt
In Mehr-
Mandanten
(Konzern-)
Buchhaltung
Kosten-
Rechnung/ Controlling
HRM/Payroll
BI/Datawarehouse
Beispiel

## Slide 6: SCOPE Definition - Detail Level: Die BPML (Business Process master List) - seit 25 Jahren unersetzlich
Beispiel
Vollständiger Prozessumfang, auch Erweiterungen
Klar dem Scope der Phasen zugeordnet
Review in Projektmeilensteinen
Notes: Heute vielfach (mühsam) in JIRA / DevOps abgebildet .

## Slide 7: Der Fokus heute
Der richtige Scope .. immer mit Gesamtüberblick
Das richtige Vorgehen .. mit dem richtigen Mix von Agil und klassisch
Die Sicherheit gewinnen .. nur über E2E Prozess-Testing
Die richtige Organisation .. damit es läuft wie geplant

## Slide 8: Projektmanagement: Klassisch vs. Agile Kein Widerspruch, mehr ein zusammen
Große IT-Projekte brauchen übergeordnete Planung, ein Big Picture und einen definierten Scope
Die Unschärfe des Big Picture läßt sich agil in Sprints schließen, das kürzt die Spezifikation
Realisierung braucht messbare Zwischenziele zur Prüfung … MileStones .. oder Sprints
Implementierung von Standardsoftware unterscheidet sich von reiner Software-Entwicklung, bei größeren Modifikationen setzen wir klar auf Rapid Prototyping

## Slide 9: Der Fokus heute
Der richtige Scope .. immer mit Gesamtüberblick
Das richtige Vorgehen .. mit dem richtigen Mix von Agil und klassisch
Die Sicherheit gewinnen .. nur über E2E Prozess-Testing
Die richtige Organisation .. damit es läuft wie geplant

## Slide 10: Testing - unit, Integration, System, Acceptance
Vorbereitung: End2End, TestCases, TestData, TestSystemConfiguration !
Full Attention: Alle Bereiche nehmen teil !
Protokollieren und neutral bewerten! Reicht es schon für die Praxis?
 Der erste I-Test ist (fast) immer ein Desaster – Kein Problem, der zweite wird besser!
Ein bisschen wie Tetris, am Schluss muss es passen!
Beispiel

## Slide 11: Produktreview – end2End Prozessabnahmen
Die Freigabe zum GoLive erfolgt über protokollierte End2End Prozessabläufe für Teilbereiche des Unternehmens durchgeführt. Testfälle mit realistischen Testdaten werden vorgegeben. Beispiele:
  Einkaufsprozess von der Anfrage beim neuen Lieferanten bis zur ersten Bestellung, Lieferantenfreigabe, Wareneingang, Qualitätskontrolle, Einlagerung
  Personal: Rekrutierungsprozess vom Eingang der Bewerbung, Bewerbererfassung, über Freigabe-Workflow, Erfassung der Gesprächsergebnisse, Erfassung der vollst. Personalstammdaten bis zur ersten Lohnabrechnung.
  Die korrekte Buchung von Werten auf die Konten im Hintergrund werden durch das FI Team direkt kontrolliert!
Beispiel

## Slide 12: Der Fokus heute
Der richtige Scope .. immer mit Gesamtüberblick
Das richtige Vorgehen .. mit dem richtigen Mix von Agil und klassisch
Die Sicherheit gewinnen .. nur über E2E Prozess-Testing
Die richtige Organisation .. damit es läuft wie geplant

## Slide 13: Projektorganisation – einfach, Transparent
Wer entscheidet über Scope und Budget?
Wer verfolgt Zielerreichung?
Wie erfolgt die Eskalation?
Alle Anforderungen an das Projekt Simple ToDo-Liste oder Ticket-System
Die Baustellen- / ToDo-Liste:
Was? Wann?
Von Wem? +Team
Termin (Priorisierung)
Status
Regeltermine im Projekt
(Auszug aus Projekthandbuch)
Beispiel

## Slide 14: Der Fokus heute
Der richtige Scope .. immer mit Gesamtüberblick
Das richtige Vorgehen .. mit dem richtigen Mix von Agil und klassisch
Die Sicherheit gewinnen .. nur über E2E Prozess-Testing
Die richtige Organisation .. damit es läuft wie geplant

## Slide 15: Das Podium zur offenen Diskussion
Wolfgang Hippich, All for One Steeb, Solution Architekt
Juan Lorca, Aproda AG, Bereichsleiter Projekte/ Mitglied der GF
Dr. Reinhard Große Wienker, i2s, Senior Consultant/Partner

## Slide 16: anhang
25 Jahre i2s
Working Session 2

## Slide 17: Fragen zur ERP Intro
Was sind die kritisch´sten Punkte bei der Einführung aus Ihrer Erfahrung heraus?
Wie funktioniert das fortlaufende Scope-Management in Ihren Projekten?
Ist der „Organizational Change“ einer ERP-Einführung ausreichend vorbereitet und intern wahrgenommen/berücksichtigt?
Wird ausreichend getestet (Funktions- und Integrationstest) und wer initiiert/organisiert das ?

## Slide 18: Weitere Fragen zur ERP Intro Challenges
Sind die intern nominierten ERP-/IT-Projektleiter ausreichend vorbereitet und erfahren für so ein Projekt?
Wie gut sind die Kunden auf die oft anstehende Cloud-Thematik vorbereitet?
Wie wird das TopThema KI schon in den laufenden Projekten in den Scope aufgenommen?/ In welchen Bereichen liegt der Fokus?

## Slide 19
Buchhaltung
Einkauf
Fakturierung
Nutzen für den Kunden
hoch
niedrig
Auswirkung
auf den
Unternehmens-
erfolg
niedrig
hoch
Führung /
HRM
Logistik
Innovations-
prozess
Bestell-
abwicklung
Vertrieb +
Marketing
Mehrwert-
Services
Qualitäts-
management
Unterstützung zur Scope-Klärung: Geschäftsprozessportfolio zur Klärung von Relevanz
Stammdaten-
management
Aktionärs-
verwaltung
Perfektionieren
Kosten minimieren
Effizienz/ Effektivität steigern
kunden- spezifisch differenzieren
Beispiel